ZAPYTANIE OFERTOWE

# SPRAWA Nr 160/ZP/5WSzKzP – SP ZOZ/2022

Postępowanie podprogowe

## „wykonanie czynności prawnych i faktycznych w zakresie pełnienia obowiązków inwestora zastępczego przy realizacji inwestycji w formule projektuj i zbuduj 5 Wojskowego Szpitala Klinicznego z Polikliniką w Krakowie – Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

###### ZAMAWIAJĄCY: 5 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką – Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej 30 – 901 Kraków, ul. Wrocławska 1 – 3, tel.: (12) 630-80-57, fax : (12) 630-80-59. REGON: 351506868, NIP: 677-20-81-964. Godziny urzędowania: pn. – pt., godz. 7:30 – 15:05

## PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA : wykonanie czynności prawnych i faktycznych w zakresie pełnienia obowiązków inwestora zastępczego przy realizacji inwestycji w formule projektuj i zbuduj 5 Wojskowego Szpitala Klinicznego z Polikliniką w Krakowie – Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej pod nazwą :

## Pakiet nr 1 : „Dostosowanie części pomieszczeń szpitalnych w budynku nr 4 celem utworzenia obszaru obserwacyjno-zabiegowego o podwyższonym standardzie”,

## Pakiet nr 2 : „Przebudowa budynku nr 24”,

## Pakiet nr 3 : „Wykonanie instalacji gazów medycznych w budynku nr 24”

## Wszelka dokumentacja (w tym modyfikacje) z w/w inwestycji jest dostępna w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego o nazwie ,,realizacja inwestycji budowalnych na potrzeby Szpitala w formie zaprojektuj i zbuduj w podziale na 3 pakiety” i o numerze referencyjnym nr 56/ZP/2022 prowadzonym przez Zamawiającego (w zakładce przetargi nieograniczone) – link  https://5wszk.com.pl/zamowienia-publiczne

- OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERT:

a/Oferent ma prawo złożyć tylko jedną ofertę według załączonego formularza.

b/Oferent ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.

c/ Ofertę należy złożyć w formie skanu lub innym formacie, opatrzonego tradycyjnym podpisem lub podpisem elektronicznym.

- INFORMACJA O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z OFERENTAMI. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Oferenci przekazują pisemnie lub faksem. Każda ze stron na żądanie drugiej, niezwłocznie potwierdza fakt otrzymania oświadczeń, wniosków, zawiadomień lub informacji. zagadnienia merytoryczne i formalne, adres e-mail: zam@5wszk.com.pl

- WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIENIA WARUNKU UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

I.	O zamówienie mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu z postępowania w okolicznościach, o których mowa w art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego.

II.   O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące posiadania zdolności technicznej lub zawodowej

4.1	o udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy :

4.1.1 co najmniej jedną osobą posiadającą uprawnienia budowlane w specjalności konstrukcyjno-budowalnej bez ograniczeń, wydane zgodnie z ustawą Prawo budowlane  (Dz.U. z 2017 poz. 1332 z późn. zm.), z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 września 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie ( Dz. U. z 24 września 2014 r., poz. 1278) lub odpowiadające im ważne uprawnienia wydane na podstawie wcześniejszych obowiązujących przepisów oraz odpowiadające uprawniania wydane obywatelom państw Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Konfederacji Szwajcarskiej oraz ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. z 2016 r. poz. 65),  który w dniu podpisania umowy będzie członkiem właściwej izby samorządu zawodowego,

- co najmniej 5 letnią praktyką zawodową, liczoną od dnia uzyskania uprawnień,

- co najmniej jedną osobą posiadającą uprawnienia budowalne w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych, posiadającym  uprawnienia budowlane w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych, wydane zgodnie z ustawą Prawo budowlane  (Dz.U. z 2017 poz. 1332 z późn. zm.), z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 września 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie ( Dz. U. z 24 września 2014 r., poz. 1278) lub odpowiadające im ważne uprawnienia wydane na podstawie wcześniejszych obowiązujących przepisów oraz odpowiadające uprawniania wydane obywatelom państw Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Konfederacji Szwajcarskiej oraz ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. z 2016 r. poz. 65) który w dniu podpisania umowy będzie członkiem właściwej izby samorządu zawodowego,

- co najmniej 5 letnią praktyką zawodową, liczoną od dnia uzyskania uprawnień,

- co najmniej jedną osobą posiadającą uprawnienia budowalne w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych wydane zgodnie z ustawą Prawo budowlane  (Dz.U. z 2017 poz. 1332 z późn. zm.), z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 września 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie ( Dz. U. z 24 września 2014 r., poz. 1278) lub odpowiadające im ważne uprawnienia wydane na podstawie wcześniejszych obowiązujących przepisów oraz odpowiadające uprawniania wydane obywatelom państw Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Konfederacji Szwajcarskiej oraz ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. z 2016 r. poz. 65) który w dniu podpisania umowy będzie członkiem właściwej izby samorządu zawodowego,

- co najmniej  5 letnią praktyką zawodową, liczoną od dnia uzyskania uprawnień,

- DOKUMENTY  NIEZBĘDNE DO PRAWIDŁOWEGO ZŁOŻENIA OFERTY:

a/ Wypełniony FORMULARZ OFERTOWY – według załącznika nr 2.

b/ Dokumenty rejestrowe potwierdzające posiadanie uprawnień/pełnomocnictwa potwierdzające umocowanie osób do składania oferty w imieniu Wykonawcy,

c/ Wykaz osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami - na potwierdzenie spełnienia w/w warunku stosowanie do pakietu. Przedstawiony wykaz musi zawierać co najmniej następujące informacje: nazwiska i imiona osób; funkcje (role) w realizacji zamówienia i / lub zakres czynności; numery i rodzaj posiadanych uprawnień; informację o podstawie do dysponowania tymi osobami; dokładne daty rozpoczęcia i zakończenia robót, lokalizacja, nazwa zadania oraz Inwestora / zamawiającego, wielkość i rodzaj robót budowlanych z zaznaczeniem objęcia ich ochroną konserwatorską.

d/ Wykaz usług wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te usługi zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy usługi zostały wykonane zgodnie z przepisami i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne dokumenty; - na potwierdzenie spełnienia warunku o którym mowa w pkt 4 stosowanie do pakietu.

- TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA – zamówienie zostanie wykonane od dnia podpisania umowy do całkowitego rozliczenia inwestycji z MON(wstępny termin do 23.12.2022 r.)

- TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ. Wykonawca jest związany ofertą przez okres trzydzieści dni 30 dni

- MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT.

Ofertę należy złożyć e-mailem: zam@5wszk.com.plzam@5wszk.com.pl

do dnia 29.09.2022 roku, do godz. 10:00;

- KRYTERIA WYBORU OFERT: cena 100 %

Sposób dokonania oceny wg wzoru:

WC = [( Cn : Cb ) x 100 ] x 100 %

WC – wartość punktowa ceny brutto

Cn – cena najniższa

Cb – cena badanej oferty

UWAGA: jeżeli złożono ofertę, której wybór prowadziłby do powstania obowiązku podatkowego Zamawiającego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług w zakresie dotyczącym wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, Zamawiający, w celu oceny takiej oferty dolicza do przedstawionej w niej ceny, podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek wpłacić, zgodnie z obowiązującymi przepisami.

10. INFORMACJE O TRYBIE DOKONYWANIA OCENY OFERT.

a/ Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi Oferentów o wyborze najkorzystniejszej oferty, odrzuceniu ofert lub unieważnieniu postępowania.

b/ Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zamieści informacje, podając nazwę (firmę) i  adres Oferenta, którego ofertę wybrano i uzasadnienie jej wyboru na stronie internetowej.

11. FORMALNOŚCI, JAKIE POWINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY.

a/Wraz z zawiadomieniem o wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający przesyła Oferentowi e-mailem wzór   umowy.

b/Oferent podpisuje wzór umowy i przesyła wraz z kopią odpisu z właściwego rejestru Zamawiającemu w terminie 3 dni roboczych.

c/Zawarcie umowy następuje w formie pisemnej z chwilą jej podpisania przez Zamawiającego.

12. KLAUZULA RODO, Zamawiający informuje, że:

  - Administratorem danych osobowych udostępnionych w ramach postępowania jest Zamawiający.

  - Kontakt do inspektora ochrony danych osobowych: adres e-mail: rodo@5wszk.com.pl, pisemnie na adres Zamawiającego: 5 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką SP ZOZ w Krakowie, ul. Wrocławska 1-3, 30-901 Kraków.

  - Dane osobowe przetwarzane będą w związku z koniecznością wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na zamawiającym, w celu związanym z niniejszym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego tj. zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE („RODO”) w zw. z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U.2017.1579 t.j. z dnia 2017.08.24) („PZP”);

  - w razie realizacji zamówienia publicznego dane osobowe przetwarzane będą w celu wykonania umowy tj. zgodnie art. 6 ust. 1 lit b) RODO.

  - Odbiorcami danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 PZP(na zasadzie analogii) oraz odpowiednie organy kontrole w zakresie ich kompetencji;

  - dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp(na zasadzie analogii), przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy. Dane te mogą być przechowywane przez okres dłuższy niż wskazany, o ile wynika to z ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 217 z późn. zm.) i przepisów wykonawczych do tej ustawy.

  - Obowiązek podania danych osobowych jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy PZP( i na zasadzie analogii stosowanym w niniejszym postępowaniu), związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy PZP(na zasadzie analogii stosowanym w niniejszym postępowaniu),;

  - w odniesieniu do danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany.

  - Prawa osób których dane są przetwarzane:

- prawo dostępu do danych osobowych;

- prawo do sprostowania danych osobowych (Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania)

- prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych (prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego);

  - prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy;

  - nie przysługuje Pani/Panu:

- prawo do usunięcia danych osobowych;

- prawo do przenoszenia danych osobowych;

prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest konieczność wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na zamawiającym lub wykonanie umowy

13. ZASTRZEŻENIA

a/Zamawiający zastrzega sobie uprawnienie do odwołania postępowania lub zmiany jego warunków, unieważnienia postępowania w całości lub części, także po jego zakończeniu bez podania przyczyn.

b/Adres strony internetowej, na której jest dostępne Zapytanie ofertowe wraz z załącznikami i inne informacje dotyczące postępowania: https://5wszk.com.pl/zamowienia-publiczne (Zakładka OGŁOSZENIA).

c/ O	wyniku	postępowania	Zamawiający	powiadomi	Wykonawcę	uczestniczącego w postępowaniu oraz zamieści informację na swojej stronie internetowej : https://5wszk.com.pl/zamowienia publiczne (Zakładka WYNIKI)

14. ZAŁĄCZNIKI:

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA ZAŁ. NR 1

FORMULARZ OFERTOWY ZAŁ. NR 2

WZÓR UMOWY ZAŁ. NR 3

WYKAZ OSÓB ZAŁ. NR 4

ZAŁĄCZNIK NR 1 – OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Całościowe (kompleksowe) zarządzanie kontraktem polegające na akceptacji dokumentacji dotyczącej inwestycji i wprowadzenie ewentualnych uwag do niej, nadzór nad projektowaniem i robotami budowlanymi wraz z kontrolą rozliczeń (kontrola finansowa, ilościowa i jakościowa), w tym zastępowanie i doradzanie Zamawiającemu w całym procesie inwestycyjnym, między innymi :

  - koordynacja procesu inwestycyjnego, kontroli zgodności wykonywanych robót z dokumentacją projektową, z wymaganiami zamawiającego i założeniami funkcjonalno technicznymi,

  - opracowanie i wdrożenie systemu przepływu informacji pomiędzy uczestnikami procesu realizacji inwestycji

  - ustanowienie inspektorów nadzoru we wszystkich branżach budowlanych występujących przy realizacji inwestycji(także wówczas gdy potrzeba powołania inspektora/ów nadzoru w określonych branżach i o określonych uprawnieniach wystąpiła w trakcie inwestycji, z zastrzeżeniem że nie może spowodować to zmiany ustalonego wynagrodzenia), ze wskazaniem głównego inspektora nadzoru – koordynatora,

  - zapoznanie się z umowami dotacyjnymi,

  - Inwestor Zastępczy dokona weryfikacji, a następnie zwolni do realizacji dokumentację projektowo-kosztorysową,

- nadzór nad bieżącymi pracami, a w szczególności:

  - weryfikacja i bieżąca kontrola harmonogramu wykonania robót, kontrola właściwej koordynacji prac, zaangażowania odpowiedniej fachowej siły roboczej i środków techniczno-organizacyjnych, kontrola terminów rozpoczęcia i zakończenia wykonywania poszczególnych prac i całego zadania,

  - sprawdzenie i zatwierdzenie harmonogramu rzeczowo-finansowego(sporządzonego przez Wykonawcę robót), jak również przedłożenie go zamawiającemu celem zapoznania,

  - egzekwowanie, weryfikacja i zatwierdzenie Projektu Organizacji Budowy, Projektu Organizacji Robót, Planu BIOZ i innych,

  - Zapewnienie nadzoru nad wykonywaniem prac w zakresie wskazanym w pozwoleniu konserwatorskim(o ile dotyczy),

  - uczestnictwo wraz z Zamawiającym w przekazaniu Wykonawcy terenu inwestycji oraz terenu pod zaplecze inwestycji,

  - wyegzekwowanie od Wykonawcy zapewniania ochrony i ubezpieczenia inwestycji oraz mienia w sposób uzgodniony z Zamawiającym,

  - wyegzekwowanie od Wykonawcy bieżącego utrzymania czystości dróg dojazdowych oraz przyległej powierzchni, w szczególności takiego prowadzenia prac, aby nie zakłócały one funkcjonowania sąsiednich nieruchomości,

  - wyegzekwowanie od Wykonawcy prawidłowej obsługi geodezyjnej i geologicznej (o ile dotyczy),

  - organizowanie, prowadzenie i protokołowanie regularnych spotkań co najmniej raz na dwa tygodnie z wykonawcą robót budowlanych, podwykonawcami i projektantem (w razie zaistnienia potrzeby) oraz innymi uczestnikami realizacji inwestycji w celu omówienia i ustalenia procedur organizacyjnych, omówienia problemów projektowych, postępu czynności i prac, ich jakości, harmonogramów wykonawców i podwykonawców prac, zaangażowanego potencjału siły roboczej, bezpieczeństwa i higieny pracy, zgodności wykonywania robót z przepisami prawa, normami, zasadami sztuki budowlanej, orzeczeniami i uzgodnieniami właściwych organów,

  - wydawanie kierownikowi budowy lub kierownikom robót poleceń, dotyczących usunięcia nieprawidłowości lub zagrożeń, wykonania prób lub badań, a także odkrywek, wstrzymanie prac w przypadku gdyby ich kontynuacja mogła wywołać zagrożenie, bądź spowodować niedopuszczalną niezgodność z obowiązującymi przepisami, projektem lub pozwoleniem na budowę.

  - prowadzenie kontroli jakości wszystkich wykonywanych czynności i robót budowlano - montażowych, wbudowanych materiałów i wyrobów, a w szczególności zapobieganie zastosowaniu rozwiązań i wyrobów wadliwych, sprzecznych z przepisami prawa i nie dopuszczonych do stosowania w budownictwie,

  - dokumentowanie robót budowlano-montażowych przez cały okres procesu inwestycyjnego w tym w szczególności dokonywanie w dzienniku budowy wpisów stwierdzających wszystkie okoliczności mające znaczenie dla oceny właściwego wykonania i wyceny robót,

  - ustalanie zakresu ewentualnych robót zamiennych i/lub dodatkowych, opracowanie protokołów konieczności wykonywania tych robót z odpowiednim uzasadnieniem w celu uzyskania akceptacji ze strony Zamawiającego oraz sprawdzenie wycen dodatkowych/różnicowych,

  - opiniowanie projektów ewentualnych aneksów lub umów na roboty dodatkowe, zamienne, zaniechane,

  - wyprzedzające informowanie Zamawiającego o ewentualnych przeszkodach zagrażających terminom przyjętym w umowie z wykonawcą robót budowlanych oraz harmonogramie rzeczowo – finansowym,

  - prowadzenie dokumentacji dotyczącej podwykonawców, tj. zgłoszenia podwykonawców przez Wykonawcę robót budowlanych, badanie kompletności zgłoszeń, analiza zgodności zgłoszeń i umów z podwykonawcami z umową z wykonawcą, wyrażanie zgody (lub sprzeciwu) na zatrudnienie podwykonawcy po konsultacji i akceptacji decyzji w tym zakresie przez Zamawiającego, archiwizacja kopii umów z podwykonawcami, kontrola i kompletacja dokumentów potwierdzających uregulowanie przez wykonawcę robót budowlanych należności podwykonawcom w sposób umożliwiający Zamawiającemu realizację jego uprawnień wynikających z przepisów Kodeksu cywilnego i Pzp.

  - Zatwierdzenie i wprowadzanie na plac budowy Podwykonawców,

  - Sprawdzanie faktur pod względem formalnym, merytorycznym i rachunkowym oraz przekazywanie ich Zamawiającemu do realizacji, po uprzednim skontrolowaniu płatności pomiędzy Wykonawcą robot budowlanych a jego podwykonawcami, przystąpienie do egzekwowania od Wykonawcy robot budowlanych zaległych płatności, przekazanie sprawdzonych faktur Zamawiającemu najpóźniej w ciągu 7 dni od ich otrzymania,

  - Podjęcie niezbędnych działań celem ochrony Zamawiającego przed podwójną płatnością wynagrodzenia za roboty podwykonawców,

  - opracowanie i wdrożenie systemu odbioru wykonywanych czynności i prac z uwzględnieniem przekazania dokumentacji powykonawczej, przeprowadzenia rozruchów technologiczno-instalacyjnych, dostarczenia Zamawiającemu kompletu świadectw, atestów, instrukcji obsługi urządzeń oraz innych dokumentów odbiorowych. Kontrola podlegających montażowi urządzeń i ruchomego wyposażenia dostarczanych przez Wykonawcę w zakresie zgodności ze standardem określonym w dokumentacji,

  - weryfikacji jakościowej źródeł zakupów, parametrów i zgodności z projektem materiałów i urządzeń montowanych i instalowanych przez wykonawcę robót budowlanych,

  - przeprowadzanie odbioru czynności i prac zanikających (ulegających zakryciu) i odbiorów częściowych (etapowych), uczestniczenie w próbach i odbiorach technicznych instalacji, urządzeń technicznych i sieci,

  - zorganizowanie i nadzorowanie przeglądów przed odbiorowych oraz ewentualny nadzór nad usunięciem wad wykrytych w trakcie przeglądów;

  - nadzór nad rozruchem poszczególnych urządzeń w celu sprawdzenia zgodności ich wykonania z dokumentacją techniczną,

  - Inwestor Zastępczy Zapewni dyspozycyjności Inspektorów Nadzoru podczas montażu i rozruchu wyposażenia i urządzeń,

  - egzekwowanie od wykonawcy robót budowlanych wszystkich warunków realizacji umowy na roboty budowlane, w tym usunięcia usterek stwierdzonych w trakcie realizacji i na dzień odbioru,

  - naliczaniu kar umownych dla wykonawcy robót budowlanych i przekazywanie Zamawiającemu danych w celu ich egzekwowania,

  - przedstawienie Zamawiającemu stanowiska w sprawie wad i usterek stwierdzonych na etapie odbioru końcowego robót budowlanych z podziałem na: wady do usunięcia, wady trwałe,

  - podejmowanie, po uzgodnieniu z Zamawiającym, decyzji w kwestii wadliwego wykonania robót budowlanych i z tego tytułu sporządzenie wniosku o ewentualne obniżenia wynagrodzenia wykonawcy robót budowlanych;

  - ustalaniu podstaw i wysokości obniżenia należności wykonawcy robót budowlanych, np. z tytułu obniżenia jakości robót,

  - przygotowanie dokumentów koniecznych do dokonania odbioru końcowego wykonanych prac,

  - skompletowanie instrukcji p.poż, sieci i urządzeń, skompletowanie dokumentów zamontowanego wyposażenia i urządzeń (karty gwarancyjne, instrukcje, kopie umów zawartych przez Wykonawcę robót budowlanych z dostawcami urządzeń w zakresie bieżącej konserwacji i eksploatacji oraz ewentualnych napraw gwarancyjnych itp.), dokumentacji powykonawczej,

  - powołanie komisji odbioru końcowego, następnie powiadomienie o odbiorze wszystkich uczestników procesu inwestycyjnego i przeprowadzenie procesu odbioru końcowego wraz ze sporządzeniem protokołu,

  - koordynowanie odbiorów specjalistycznych – inspekcja sanitarna, straż pożarna, dozór techniczny i innych wymaganych przepisami,

  - uzyskanie wszystkich wymaganych przepisami prawa decyzji administracyjnych, opinii, uzgodnień i wystąpienie do właściwego urzędu celem uzyskania decyzji o pozwoleniu na użytkowanie(ewentualnie dokonanie zgłoszenia zakończenia robót do właściwego urzędu),

  - przekazanie Zamawiającemu kompletu niezbędnych dokumentów umożliwiających rozpoczęcie użytkowania obiektu;

  - wykonanie rozliczeń końcowych i dokonanie ich uzgodnień z wykonawcą robót budowlanych i/lub podwykonawcami robót budowlanych, uzyskanie oświadczeń wykonawcy i podwykonawców o braku roszczeń z tytułu realizacji inwestycji,

  - rozliczenie mediów zużytych w trakcie realizacji inwestycji przez Wykonawcę robót budowlanych,

  - rozliczeniu końcowym wykonanych zadań inwestycyjnych, w tym sporządzenie karty środków trwałych oraz rozliczenie w porozumieniu z Sekcją Materiałową zamontowanego lub dostarczonego wyposażenia i urządzeń wykazanych w dokumentacji projektowej, jak i zamontowanego lub dostarczonego(na skutek ewentualnych zmian dokonanych w trakcie trwania inwestycji),

  - przygotowanie dokumentacji do rozliczenia dotacji inwestycyjnej według wymogów umów dotacyjnych,

  - występowanie w imieniu Zamawiającego przed organami administracji w sprawach wynikających z realizacji zamówienia, w granicach udzielonych pełnomocnictw;

  - sporządzenie i przekazanie Zamawiającemu za potwierdzeniem odbioru harmonogramu przeglądów wynikających z gwarancji i rękojmi określonych w umowach i przepisach prawa;

  - przeprowadzanie przeglądów gwarancyjnych wynikających z podpisanej umowy z wykonawcę robót budowlanych, w terminach i na warunkach w niej określonych,

  - bieżąca realizacja uprawnień Zamawiającego z tytułu rękojmi i gwarancji, w szczególności prowadzenie i nadzorowanie oraz dokumentowanie usuwania wad i usterek,

  - nadzór nad demontażem maszyn i urządzeń związanych z inwestycją oraz koordynacja procesu ich magazynowania, sprzedaży złomu lub utylizacja za zgodą i w porozumieniu z Zamawiającym,

  - wykonywanie innych obowiązków mogących wyniknąć z umowy na wykonanie robót budowlanych i z umowy na wykonanie dokumentacji projektowej,

# ZAŁĄCZNIK NR 2

## FORMULARZ OFERTOWY

..................................................................

(miejscowość i data)

........................................................

(nazwa i siedziba Wykonawcy)

REGON: ........................................

NIP: ..............................................

Adres e-mail………………………………

Do: 5 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

ul. Wrocławska 1-3, 30-901 Kraków

Składamy ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia na

„wykonanie czynności prawnych i faktycznych w zakresie pełnienia obowiązków inwestora zastępczego przy realizacji inwestycji w formule projektuj i zbuduj 5 Wojskowego Szpitala Klinicznego z Polikliniką w Krakowie – Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

i oferujemy realizację zamówienia zgodnie z wymogami, warunkami i terminami określonymi w Zapytaniu ofertowym.

1

Oferujemy wykonanie zamówienia za cenę ryczałtową:

Pakiet nr 1 - „Dostosowanie części pomieszczeń szpitalnych w budynku nr 4 celem utworzenia obszaru obserwacyjno-zabiegowego o podwyższonym standardzie”,

...............................  zł netto, słownie: (...................................................)

.................................zł brutto, słownie:(………………………………..)

Pakiet nr 2 - „Przebudowa budynku nr 24”,

...............................  zł netto, słownie: (...................................................)

.................................zł brutto, słownie:(………………………………..)

Pakiet nr 3 - „Wykonanie instalacji gazów medycznych w budynku nr 24”

...............................  zł netto, słownie: (...................................................)

.................................zł brutto, słownie:(………………………………..)

Cena brutto zawiera koszt przedmiotu oferty, który zawiera wszelkie koszty związane z wykonaniem usługi, zakładany zysk, należne podatki, koszt ubezpieczenia obowiązkowego, ewentualne upusty i inne, jeśli występują.

2

Oświadczamy, iż wykonamy przedmiotowe zamówienie zostanie wykonane od dnia podpisania umowy do całkowitego rozliczenia inwestycji z MON (wstępny termin do 23.12.2022 r.).

3

Oświadczamy, iż zapoznaliśmy się ze wymaganiami oraz ze wszystkimi wytycznymi w Zapytaniu ofertowym, dokonaliśmy niezbędnej wizji lokalnej (o ile dotyczy) oraz oświadczamy, że zdobyliśmy konieczne informacje do przygotowania oferty i wykonania zamówienia.

4

Oświadczamy, że zawarty w Wymaganiach Ofertowych wzór umowy oraz Ogólne Warunki Umów Zamawiającego zostały przez nas zaakceptowane i zobowiązujemy się, w przypadku wyboru naszej oferty, do zawarcia umowy na wymienionych warunkach, w miejscu i terminie wskazanym przez Zamawiającego

5

Oświadczamy, że

- załączony do Zapytania ofertowego projekt umowy został przez nas zaakceptowany i zobowiązujemy się, w przypadku wyboru naszej oferty, do zawarcia umowy na wymienionych warunkach, w miejscu i terminie wskazanym przez Zamawiającego,

- w przypadku wyboru naszej oferty, gwarantujemy niezmienność cen przez okres trwania umowy,

- uważamy się za związanych niniejszą ofertą, na czas wskazany w Zapytaniu ofertowym.

- posiadamy uprawnienia do wykonywania działalności objętej zamówieniem,

Pozostałe elementy oferty oraz załączniki do oferty:

- ...............................................................................................................;

...........................................................................................................

(podpis, pieczęć imienna upełnomocnionego przedstawiciela Oferenta)

# ZAŁĄCZNIK NR 3 WZÓR UMOWY

### UMOWA Nr …………../ZP- podprogowe/INFRA/2022

zawarta w dniu ................................. w Krakowie pomiędzy 5 Wojskowym Szpitalem Klinicznym z Polikliniką – Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Krakowie z siedzibą przy ul. Wrocławskiej 1 – 3, 30 – 901 Kraków, zarejestrowanym w Sądzie Rejonowym dla Krakowa – Śródmieście Wydział XI Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000032272, REGON: 351506868, NIP: 677-20-81-964 zwanym dalej Zamawiającym, reprezentowanym przez: .................................................................................................................................... a

……………………………………………………………………..……….., zwanym dalej Wykonawcą, reprezentowanym przez: .............................................................

W wyniku przeprowadzonego postępowania w trybie przetargu zapytania ofertowego prowadzonego zgodnie z regulaminem postępowania w sprawie udzielenia oraz zawierania umów na dostawy, usługi i roboty budowlane nie objęte ustawą Prawo zamówień publicznych, a także w związku z wyłonieniem najkorzystniejszej oferty, Strony postanowiły, co następuje:

§ 1

  - Przedmiotem umowy jest wykonanie czynności prawnych i faktycznych w zakresie pełnienia obowiązków inwestora zastępczego przy realizacji inwestycji budowlanej „…………………………………………………………………” zgodnie z ofertą Wykonawcy.

  - Szczegółowy zakres prac objętych niniejszą umową określony jest w niniejszej umowie, ofercie Wykonawcy stanowiącej załącznik nr 1 do umowy i dokumentacji (w tym modyfikacje) przetargowej w sprawie 56/ZP/2022.

  - Wykonawca zapewni realizację przedmiotu umowy zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, zasadami aktualnej wiedzy technicznej i sztuki budowlanej, Polskimi Normami.

  - Zadania zastępstwa inwestycyjnego, a w szczególności zadania nadzoru inwestorskiego wykonywane będą przez zespół osób wskazanych w ofercie, który stanowi załącznik nr 1 do niniejszej umowy. Strony ustalają, że osobami odpowiedzialnymi za realizację zamówienia będą: Koordynator inspektorów nadzoru……………………….. oraz inspektorzy nadzoru poszczególnych branż i zakresów: ……………………………- ……...

  - W skład zespołu o którym mowa w ust. 4 mogą wchodzić również inspektorzy nadzoru w innych branżach i o określonych uprawnieniach, jeżeli potrzeba ich powołania wynikać będzie z realizacji inwestycji (z zastrzeżeniem że nie może spowodować to zmiany ustalonego wynagrodzenia).

  - Zamawiający może w trakcie realizacji przedmiotu umowy zgłosić uzasadniony sprzeciw wobec osoby koordynatora lub inspektorów nadzoru. W przypadku, gdy sprzeciw okaże się zasadny, Wykonawca jest zobowiązany do zmiany koordynatora lub inspektora/ów w terminie 7 dni od zgłoszenia przez Zamawiającego. Osoby w ich zastępstwie muszą posiadać kwalifikacje i doświadczenie nie gorsze niż zastępowana osoba.

  - Osoby, o których mowa w ust. 4 mogą być zmienione przez Wykonawcę po uprzednim zawiadomieniu Zamawiającego. Osoby nowopowołane muszą posiadać kwalifikacje i doświadczenie nie gorsze niż zastępowana osoba

§ 2

- W razie jakichkolwiek sporów dotyczących interpretacji umowy i zakresu obowiązków Wykonawcy ustala się, że podstawowym celem niniejszej umowy jest:

  - Pełnienie obowiązków inwestora zastępczego zgodnie z warunkami określonymi w załączniku nr 1,

  - wykorzystanie przez Wykonawcę wszelkich możliwości, aby bez szkody dla jakości inwestycji obniżyć koszty jej realizacji,

  - dopilnowanie przez Wykonawcę realizowania przez wykonawcy robót budowlanych ich obowiązków umownych,

  - dopilnowanie przez Wykonawcę, aby umowa z Wykonawcą robót budowlanych została wykonana w terminie,

  - dopilnowanie przez Wykonawcę, aby koszty inwestycji nie zostały przekroczone.

- Wykonawca zobowiązany jest do wykonania przedmiotu niniejszej umowy z najwyższą starannością wymaganą od podmiotów zajmujących się profesjonalnie realizacją tego typu czynności, kierując się interesem (w tym interesem ekonomicznym) Zamawiającego.

- Wykonawca oświadcza, iż znane mu są przepisy wewnętrzne Ministerstwa Obrony Narodowej w zakresie prowadzenia i rozliczania inwestycji budowlanych oraz ich finansowania, jak również treść umowy dotacyjnej, w tym w szczególności oświadcza, iż znany jest mu obowiązek terminowego rozliczenia inwestycji pod rygorem cofnięcia lub ograniczenia dotacji i przyjmuje odpowiedzialność za takie wykonywanie obowiązków aby rozliczenie to zostało dokonane w terminie.

- Wykonawca oświadcza, iż przysługiwać mu będą w zakresie niżej wskazanym autorskie prawa majątkowe do wszelkich opracowań i dokumentów (zwanych dalej utworami) będących efektem wykonania obowiązków wynikających z niniejszej umowy.

- Strony postanawiają, iż Wykonawca w ramach wynagrodzenia określonego niżej przenosi na Zamawiającego z chwilą podpisania protokołu odbioru egzemplarz utworu oraz autorskie prawa majątkowe do utworu obejmujące następujące pola eksploatacji:

a)	w zakresie utrwalania i zwielokrotniania utworu – wytwarzanie określoną techniką egzemplarzy utworu, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową,

b)	w zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których utwór utrwalono – wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy,

c)	w zakresie rozpowszechniania utworu w sposób inny niż określony w pkt. b. powyżej – publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym.

- Wykonawca upoważnia Zamawiającego do dokonywania zmian mających istotne znaczenie dla integralności i całokształtu utworu.

§ 3

- W ramach realizacji niniejszej umowy Wykonawca działa w imieniu i na rzecz Zamawiającego.

- Wszelkie czynności Wykonawcy powodujące zmianę zaangażowania finansowego Zamawiającego wymaga uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego.

- Wszelkie dane lub materiały pozyskane w trakcie obowiązywania Umowy mające wpływ na jej realizacje Wykonawca będzie przekazywał Zamawiającemu niezwłocznie.

- Ewentualne pełnomocnictwa niezbędne dla prawidłowego wykonania umowy udzielane będą przez Zamawiającego w trakcie jej realizacji(o ile dotyczy).

- Wymienione w ust. 4 pełnomocnictwa Wykonawca zobowiązuje się przyjąć i wypełniać ze starannością profesjonalnego pełnomocnika (podwyższona staranność i z zabezpieczeniem ochrony interesów Zamawiającego).

- W trakcie realizacji niniejszej umowy, podejmowane przez Wykonawcę czynności winny być wcześniej uzgodnione z Zamawiającym.

- Zakres przedmiotowy umowy nie obejmuje:

- zaciągania jakichkolwiek zobowiązań w imieniu Zamawiającego, oraz zawierania umów, ugód itp. w imieniu Zamawiającego (ani ich zmieniania, rozwiązywania, wypowiadania, odstępowania, wstrzymania wykonania itp.);

- podpisywania faktur w imieniu Zamawiającego;

- spełnienia świadczeń pieniężnych w imieniu lub na rachunek Zamawiającego;

- przyjmowania świadczeń pieniężnych w imieniu lub na rachunek Zamawiającego;

- występowania w imieniu Zamawiającego w postępowaniach sądowych, sądowo-administracyjnych.

§ 4

Wykonawca jest zobowiązany do poinformowania Zamawiającego o zmianie kluczowego personelu w ramach umowy z projektantem i Wykonawcą, zgłoszenia sprzeciwu co do osób kluczowego personelu w ramach umowy z projektantem i Wykonawcą robót budowlanych oraz wniosek o ich zmianę,

§ 5

- Wykonawca zobowiązuje się do realizacji przedmiotu umowy w od dnia podpisania umowy do całkowitego rozliczenia inwestycji z MON(wstępny termin do 23.12.2022 r.)

- W razie zawieszenia wykonania umowy z Wykonawcą robót budowlanych, Wykonawca niniejszej umowy ma obowiązek w szczególności dopilnowania dokonania wzajemnych rozliczeń, dopilnowania prawidłowego zabezpieczenia budowy przez Wykonawcę robót budowlanych,

- Niezależnie od w/w zapisów, Zamawiający może zawiesić realizację niniejszej umowy - ze względu na ograniczenie finansowania, lub dokonania przesunięć finansowych w uzgodnieniu z instytucja finansującą - na czas oznaczony nie dłuższy niż 12 miesięcy, informując o tym pisemnie Wykonawcę.

- Termin realizacji umowy ponownie rozpoczyna swój bieg z dniem podpisania umowy z Wykonawcą lub kontynuacji umowy z Wykonawcą i z dniem tym Wykonawca zobowiązuje się do rozpoczęcia lub dalszego świadczenia usług wynikających z zakresu umowy.

- W przypadku zaistnienia okoliczności opisanych w ust. 2 Wykonawcy nie przysługuje dodatkowe wynagrodzenie ani jakiekolwiek roszczenie odszkodowawcze.

§ 6

- Za realizację niniejszej Umowy Wykonawca otrzyma wynagrodzenie ryczałtowe w wysokości: .....................................zł brutto (słownie: ....................................................)

- Wyżej wymienione wynagrodzenie brutto jest całkowitym i ostatecznym wynagrodzeniem należnym Wykonawcy za realizację umowy. Zamawiający nie będzie zobowiązany do ponoszenia jakichkolwiek dodatkowych kosztów związanych z wykonaniem niniejszej umowy w szczególności na skutek przedłużenia okresu sprawowania nadzoru inwestorskiego nad robotami budowlanymi określonymi w umowie z wykonawcą robót budowlanych, czy też bez względu na ostateczny koszt nadzorowanej Inwestycji. Wynagrodzenie brutto o którym mowa w ust. 1 nie podlega również waloryzacji w okresie trwania umowy.

- Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 będzie wypłacane na podstawie faktur częściowych wystawianych w następujący sposób:

- I faktura częściowa w wysokości 10 % wynagrodzenia, o którym mowa w 2 po zakończeniu etapu dotyczącego prac projektowych i osiągnięciu 10 % harmonogramu prac projektowo-budowlanych,

b) II faktura częściowa w wysokości 40 % wynagrodzenia, o którym mowa w ust. 2 zostanie wystawiona po osiągnięciu 50 % harmonogramu prac projektowo-budowlanych,

c) III faktura częściowa w wysokości 40 % wynagrodzenia, o którym mowa w ust. 2 zostanie wystawiona po osiągnięciu 90 % harmonogramu prac projektowo-budowlanych,

d) IV faktura końcowa w wysokości 10 % wynagrodzenia, o którym mowa w ust. 2 zostanie wystawiona po osiągnięciu 100 % procent harmonogramu prac projektowo-budowlanych i podpisaniu protokołu końcowego odbioru robót oraz złożeniu wniosku o uzyskanie pozwolenia na użytkowanie,

4.     Zamawiający informuje, że Wykonawca, zgodnie z ustawą z dnia 9 listopada 2018 r. o elektronicznym fakturowaniu w zamówieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub usługi oraz partnerstwie publiczno- prywatnym (Dz. U. z 2018 poz. 2191) ma możliwość przesyłania ustrukturyzowanych faktur elektronicznych drogą elektroniczną za pośrednictwem Platformy Elektronicznego Fakturowania. Zamawiający posiada konto na platformie nr PEPPOL: NIP 6772081964. Jednocześnie Zamawiający informuję, że nie dopuszcza wysyłania i odbierania za pośrednictwem platformy innych ustrukturyzowanych dokumentów elektronicznych z wyjątkiem faktur korygujących.

5.	zapłata poszczególnej faktury zostanie dokonana przelewem bankowym na rachunek wskazany przez Wykonawcę w terminie nie dłuższym niż maksymalnie 60 dni od dnia otrzymania faktury przez Zamawiającego,

6.	za datę płatności strony uznają datę obciążenia rachunku Zamawiającego.

§ 7

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udziału w odbiorach częściowych i końcowych robót budowlanych oraz przy odbiorach robót zanikających, udziału w naradach organizowanych przez Wykonawcę na budowie z udziałem wszystkich uczestników procesu inwestycyjnego, uzyskania bezpośrednich informacji i danych co do postępu prac, aktualizacji dokumentacji oraz postępu robót budowlanych.

§ 8

- Obowiązkiem Wykonawcy jest niezwłoczne przekazywanie Zamawiającemu oryginałów wszelkich dokumentów uzyskanych przez Wykonawcę w związku z wykonywaniem niniejszej umowy, nie później jednak niż w terminie wynikającym z zasad ustalonych w procedurze obiegu dokumentów. Wykonawca jest zobowiązany do przechowywania kopii dokumentów pisemnych przekazywanych Zamawiającemu, projektantowi oraz Wykonawcy robót budowlanych, jeżeli są one istotne dla wykonywania zamówienia.

- Faktury wykonawców zostaną przedłożone zamawiającemu wraz z dowodami uiszczenia wynagrodzenia podwykonawcom i oświadczeniami podwykonawców o braku roszczeń oraz z potwierdzeniem wykonania zafakturowanych robót.

- Przy każdym odbiorze robót niezależnie od oświadczenia złożonego przez inspektora nadzoru inwestorskiego Wykonawca złoży Zamawiającemu pisemne zapewnienie, że prace są wykonane przez projektanta(o ile dotyczy) lub wykonawcy robót budowlanych (lub jego podwykonawców) oraz innych wykonawców powołanych przez Zamawiającego zgodnie z odpowiednimi umowami. Natomiast w razie stwierdzenia wad lub usterek przy odbiorze, Wykonawca wyznaczy odpowiedni termin do ich usunięcia, o czym niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 3 dni, powiadomi Zamawiającego.

- Protokół odbioru końcowego zaopatrzony zostanie w pisemne oświadczenie Wykonawcy, że prace wykonane są zgodnie z umową, oraz że Inwestycja, o której mowa w § 1 niniejszej umowy wydana jest Zamawiającemu w stanie bez jakichkolwiek wad oraz w stanie zupełnym ze względu na cel oznaczony w umowie z Wykonawcą robót budowlanych.

- Wykonawca przekaże Zamawiającemu przy odbiorze końcowym prac (w tym infrastruktury technicznej uzbrojenia terenu po zakończeniu inwestycji budowlanej) – komplet dokumentów, tj. m.in.: dokumentacja powykonawcza, protokoły badań i inne wynikające z prawa budowlanego.

§ 9

- Wykonawca uprawniony jest do zawarcia umowy o podwykonawstwo części przedmiotu Umowy z innymi podmiotami z zastrzeżeniem, że nie spowoduje to wydłużenia czasu wykonania zamówienia stanowiącego przedmiot niniejszej Umowy, ani nie zwiększy kosztów wykonania niniejszej Umowy.

- Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca, któremu powierzono realizację części przedmiotu umowy, przedkłada Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.

- Zamawiający zgłosi sprzeciw do umowy z podwykonawcą, której treść nie będzie spełniać wymogów określonych w SIWZ, będzie zawierać lub w której termin zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy będzie dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia Wykonawcy, faktury lub rachunku, potwierdzających wykonanie zleconej dostawy, usługi lub roboty budowlanej. Jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 22a ust. 1, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, wykonawca jest obowiązany wykazać zamawiającemu, że proponowany inny podwykonawca lub wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż podwykonawca, na którego zasoby wykonawca powoływał się w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia. Jeżeli powierzenie podwykonawcy wykonania części zamówienia na roboty budowlane następuje w trakcie jego realizacji, wykonawca przedstawia oświadczenie, o którym mowa w art. 25a ust. 1, potwierdzające brak podstaw wykluczenia wobec tego podwykonawcy.  Jeżeli zamawiający stwierdzi, że wobec danego podwykonawcy zachodzą podstawy wykluczenia, wykonawca obowiązany jest zastąpić tego podwykonawcę lub zrezygnować z powierzenia wykonania części zamówienia podwykonawcy.  Postanowienia w/w stosuje się wobec dalszych podwykonawców. Powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom nie zwalnia wykonawcy z odpowiedzialności za należyte wykonanie tego zamówienia, o których mowa w ust. 1 - 4 dotyczą również zmian w odpowiednich umowach z podwykonawcą lub dalszym podwykonawcą,

- Jakakolwiek przerwa w realizacji przedmiotu umowy wynikająca z braku podwykonawcy będzie traktowana jako przerwa wynikła z przyczyn zależnych od Wykonawcy i nie może stanowić podstawy do zmiany terminu wykonania zamówienia.

- Wykonawca odpowiada za działania i zaniechania podwykonawców jak za swoje własne.

- Wykonawca zobowiązany jest dołączyć do każdej faktury w tym faktury końcowej rozliczenie z podwykonawcami z określeniem ich nazw, adresów, numerów kont bankowych oraz kwot należnych do zapłaty z tytułu wykonanych i odebranych prac. Rozliczenie musi zawierać pisemne oświadczenia podwykonawców, podpisane przez osoby uprawnione do ich reprezentacji, stwierdzające, że rozliczenie obejmuje pełny zakres zrealizowanych przez nich czynności i prac oraz protokół z uprzedniego odbioru tych samych robót przeprowadzonego pomiędzy Wykonawcą i podwykonawcami.

- Niezależnie od rozliczenia, o którym mowa w ust. 6 Wykonawca dostarczy Zamawiającemu niebudzący wątpliwości dowód (bankowe potwierdzenie realizacji płatności), że dokonał zapłaty wynagrodzenia podwykonawców, odpowiadającego czynnościom i pracom objętym bezpośrednio wcześniejszą fakturą Wykonawcy przedstawioną Zamawiającemu do zapłaty. Jeżeli Wykonawca nie dokonał zapłaty wynagrodzenia na rzecz podwykonawców, wówczas przedstawi listę niezapłaconych wierzytelności podwykonawców z tytułu wynagrodzenia objętego bezpośrednio wcześniejszą fakturą oraz szczegółowym określeniem przyczyn opóźnienia w zapłacie. Lista niezapłaconych wierzytelności powinna obejmować termin wymagalności każdej wierzytelności, dokładne wskazanie podstawy do dokonania zapłaty każdej wierzytelności zawierające co najmniej: nazwę/firmę podwykonawcy i datę umowy z podwykonawcą, rodzaj wykonywanych czynności i prac, numer i datę faktury, protokół odbioru. Wraz z przedłożeniem ostatniej faktury, wykonawca zobowiązany jest udokumentować w powyższy sposób całkowite rozliczenie z podwykonawcami wszystkich prac realizowanych w ramach zamówienia przez podwykonawców pod rygorem braku zapłaty wynagrodzenia za ostatnia fakturę. Zamawiający wskazuje, iż zwłoka w wykonaniu powyższych obowiązków może prowadzić do nierozliczenia dotacji w pełnej wysokości, co może skutkować naliczeniem przez Zamawiającego kary umownej lub brakiem zapłaty wynagrodzenia wykonawcy w pełnej wysokości.

- Zamawiający na każdym etapie realizacji niniejszej Umowy będzie upoważniony do dokonania bezpośredniej zapłaty należności Wykonawcy z tytułu wykonania umowy bezpośrednio na rzecz podwykonawcy i potrącenia zapłaconej części wynagrodzenia z należnością Wykonawcy. Zamawiający może z tego upoważnienia skorzystać w szczególności, jeżeli Wykonawca nie wykaże zgodnie z  ust. 7 powyżej, że dokonał zapłaty wynagrodzenia na rzecz podwykonawcy, lub w celu dokonania rozliczenia, o którym mowa w  ust. 7 powyżej.

- W przypadku wskazanym w art. 143b ustawy Prawo zamówień publicznych, przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty Zamawiający poinformuje Wykonawcę o taki zamiarze i wyznaczy termin 7 dni na zgłoszenie pisemnych uwag dotyczących zasadności bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy. W przypadku zgłoszenia uwag  w terminie wskazanym przez Zamawiającego, Zamawiający może:

- nie dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jeżeli wykonawca wykaże niezasadność takiej zapłaty albo

- złożyć do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej wątpliwości zamawiającego co do wysokości należnej zapłaty lub podmiotu, któremu płatność się należy, albo

- dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jeżeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaże zasadność takiej zapłaty.

10.    Zamawiający niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 7 dni roboczych liczonych od dnia dokonania przelewu, zawiadamia na piśmie Wykonawcę o zapłacie należności na konto podwykonawcy.

11.     Strony uznają, że zgodnie z istotą wiążącego ich stosunku prawnego Wykonawca jest odpowiedzialny za zapłatę wynagrodzenia swoich podwykonawców, w związku z czym gdyby Zamawiający jako współdłużnik solidarny zapłacił takie wynagrodzenie, Wykonawca jest zobowiązany zwrócić Zamawiającemu wszelkie poniesione z tego tytułu lub w związku z tym wydatki, w tym w szczególności zapłacone wynagrodzenie podwykonawców, odsetki za opóźnienie w płatności, uzasadnione i poniesione koszty obsługi prawnej Zamawiającego, w wysokości odpowiadającej rynkowym stawkom za taką obsługę, w terminie do trzech dni od dnia otrzymania od Zamawiającego wezwania do zapłaty. Zamawiający może potrącić wymienione należności z wynagrodzenia należnego Wykonawcy lub z zabezpieczenia należytego wykonania umowy, na co Wykonawca wyraża zgodę.

12.   Wykonawca w umowach z podwykonawcami ustali termin płatności tak, aby przed zapłatą przez Zamawiającego faktury, zostały zapłacone przez Wykonawcę faktury podwykonawców.

13.   W przypadkach wskazanych z art. 143b ustawy Prawo zamówień publicznych, zapłata na rzecz podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy dokonywana jest z ograniczeniami wynikającym z tego przepisu tak co do przedmiotu, wysokości, jak i terminu. W pozostałym zakresie zapłata jest dokonywana na zasadach wskazanych w art. 647(1) kc. Zamawiający nie dokona płatności na rzecz żadnego podmiotu, który nie jest podwykonawcą w rozumieniu przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych lub przepisu art. 647 (1) kc.

§ 10

- Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za szkody poniesione przez Zamawiającego na skutek niewykonania lub nienależytego wykonania przez Wykonawcę przedmiotu niniejszej umowy; w szczególności w razie dokonania przez Wykonawcę (lub pozytywnego zaopiniowania przez Wykonawcę) odbioru wadliwie wykonanych czynności i prac, Wykonawca ponosi odpowiedzialność za szkody wynikłe z tego tytułu przez Zamawiającego, która to odpowiedzialność jest niezależna od odpowiedzialności projektanta lub Wykonawcy robót budowlanych względem Zamawiającego.

- Wykonawca odpowiada za szkody wyrządzone osobie trzeciej w trakcie realizacji inwestycji. Wykonawca zobowiązuje się pokryć wszelkie szkody (kara umowna, odszkodowanie, grzywna itp.), do zapłaty których będzie zobowiązany Zamawiający z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy (w tym wynikających z nie przystąpienia do odbioru w terminie).

§ 11

- Oprócz przypadków wymienionych w kodeksie cywilnym Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od niniejszej umowy w niżej opisanych przypadkach:

  - gdy zostanie podjęta likwidacja Wykonawcy,

  - Wykonawca wykonuje przedmiot umowy wadliwie lub nie reaguje na polecenia Zamawiającego dotyczących zmian sposobu jej wykonania, pomimo wezwania ze strony Zamawiającego, i wyznaczenia w tym celu Wykonawcy terminu, nie krótszego niż 5 dni roboczych,

  - Wykonawca nie wykonuje (w całości lub części) niniejszej umowy pomimo wezwania do jej wykonania ze strony Zamawiającego, i wyznaczenia w tym celu Wykonawcy terminu, nie krótszego niż 5 dni roboczych,

  - ostatecznej odmowy wydania przez organy administracji wymaganych decyzji administracyjnych z przyczyn niezależnych od Wykonawcy dokumentacji projektowej(o ile dotyczy), lub Wykonawcy robót budowlanych,

  - na podstawie decyzji dysponentów środków finansowych (wyższych przełożonych) konieczne jest wstrzymanie całości, lub części inwestycji budowlanej objętej czynnościami inwestorstwa zastępczego z powodu ograniczenia środków budżetowych, cofnięcia lub zmniejszenia dotacji,

- Strona może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o okolicznościach stanowiących podstawę do odstąpienia.

§ 12

W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Zamawiający może odstąpić od niniejszej umowy w ciągu 30 dni od dnia powzięcia wiadomości przez Zamawiającego o tym fakcie.

§ 13

- Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 10 % kwoty wynagrodzenia brutto o którym mowa w § 6 ust. 1 w przypadku odstąpienia przez Zamawiającego od umowy z przyczyn o których mowa w § 11 ust. 1 pkt a, b, c niniejszej umowy,

- W przypadku zwłoki Wykonawcy w wykonaniu jakiegokolwiek obowiązku wynikającego z niniejszej umowy, dla którego Zamawiający wyznaczył pisemnie termin jego wykonania, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 0,3% wynagrodzenia brutto o którym mowa w § 6 ust. 1 za każdy dzień opóźnienia,

- W przypadku zwłoki Wykonawcy w wykonaniu jakiegokolwiek obowiązku wynikającego z niniejszej umowy, dla którego Zamawiający wyznaczył termin, skutkującej opóźnieniem wykonywania Inwestycji budowlanej, o której mowa w § 1, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 0,8% wynagrodzenia brutto o którym mowa § 6 ust. 1 za każdy dzień opóźnienia.

- Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 10% kwoty wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 6 ust. 1 za każdy przypadek naruszenia: w przypadku nieprzedłożenia poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany, albo braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty.

- Zamawiający uprawniony jest do dochodzenia odszkodowania uzupełniającego w przypadku, kiedy poniesiona przez nie szkoda będzie większa niż wysokość zastrzeżonych kar umownych.

§ 14

- Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

- Zakazane są zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty na podstawie, której dokonano wyboru Wykonawcy, chyba że konieczność wprowadzenia takich zmian wynika z potrzeb Zamawiającego lub z przyczyn dotyczących Zamawiającego lub też z przyczyn obiektywnych, niezależnych od żądnej ze stron i dotyczy:

- terminu wykonania zamówienia na skutek przedłużenia się terminu wykonania dokumentacji projektowej, lub wykonania robót budowlanych z przyczyn niezależnych od Wykonawcy niniejszej umowy,

- terminu wykonania zamówienia na skutek okoliczności innych niż w lit. a. Warunkiem dokonania takiej zmiany jest wystąpienie okoliczności niezależnych od stron umowy i niezawinionych przez żadną ze stron umowy,

- zakresu wykonania niniejszej umowy przez Wykonawcę na skutek obniżenia lub braku finansowania inwestycji budowlanej objętej czynnościami nadzoru inwestorstwa zastępczego,

- omyłek pisarskich lub błędów rachunkowych,

- mających na celu wyjaśnienie wątpliwości treści umowy, jeśli będzie ona budziła wątpliwości interpretacyjne między stronami,

- jeżeli zmiany umowy, w tym zmiany sposobu płatności, wymagać będą ochrony interesu Zamawiającego,

- zmiany stawki podatku VAT na usługi nadzoru inwestorskiego,

- w razie zaistnienia okoliczności o których mowa w § 5 ust. 2,4,

- innych okoliczności, których wystąpienia nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy.

§ 15

Strony Umowy ustalają, iż wyłącza się możliwość zbycia wierzytelności wynikającej z tej wierzytelności bez pisemnej zgody Ministra Obrony Narodowej.

§ 16

- Wszelkie spory wynikające z niniejszej umowy Strony będą rozstrzygane przez Sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego.

- Podstawa prawna i zasady przetwarzania danych osobowych w ramach niniejszej umowy zawiera Klauzula Informacyjna udostępniona Wykonawcy w pkt. 11 Zapytania ofertowego.

- W sprawach nieuregulowanych umową mają zastosowanie odpowiednie przepisy, m.in. ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny, ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane, ustawy z dnia 4 lutego1994r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, ustawy z dnia 29 styczna 2004 r. Prawo zamówień publicznych wraz z przepisami wykonawczymi do tych aktów.

- Integralną częścią umowy stanowią załączniki nr 1,2 oraz dokumentacja (w tym modyfikacje) z w/w inwestycji w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego o nazwie ,,przebudowa pierwszego piętra budynek nr 4(Klinika Chirurgii Urazowej i Ortopedii)”i o numerze referencyjnym nr 56/ZP/2022 prowadzonym przez Zamawiającego.

- Umowę sporządzono w dwóch egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron.

WYKONAWCA					 	 ZAMAWIAJĄCY

....................................................				 .....................................................

KONTRASYGNUJE

GŁÓWNY KSIĘGOWY

…………………………….……

ZAŁĄCZNIK NR 4

..................................................................

(miejscowość i data)

........................................................

(nazwa i siedziba Wykonawcy)

FAX: ........................................

Adres e-mail………………………………

WYKAZ OSÓB

Do: 5 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

ul. Wrocławska 1-3, 30-901 Kraków

Wykaz osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami - na potwierdzenie spełnienia warunku, o którym mowa 5.1.3 SIWZ

| Lp. | Imię i Nazwisko/ Tytuł zawodowy/ Wykształcenie/ Uprawnienia/ kwalifikacji zawodowych | Doświadczenie zawodowe (szczegółowy wykaz dozorowanych prac z podaniem dat ich rozpoczęcia i zakończenia, zakres wykonywanych czynności) | Informacja o podstawie do dysponowania wskazaną osobą Wykonawca polegać będzie na osobach innych podmiotów (wypełnić odpowiednie kolumny, przez wpisanie podstawy) |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | TAK * | NIE |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |

* Jeżeli w wykazie powyżej Wykonawca wskazał, że polegać będzie na osobach zdolnych do wykonania zamówienia innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków, należy udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie innych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych osób na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia.

Równocześnie Zamawiający wyjaśnia, że jeśli osoba fizyczna bezpośrednio znajduje się w dyspozycji Wykonawcy, np. na podstawie umowy zlecenia, to nie należy traktować tej sytuacji jako udostępnienia zasobów przez podmioty trzecie. W tej sytuacji nie ma obowiązku przedłożenia zobowiązania osoby fizycznej do udostępnienia swych zasobów.

..........................................................................................................

(podpis, pieczęć imienna umocowanego przedstawiciela